***Sprint 1 Review***

***(27/12 - 2/1)***

Intialt räknade jag alldeles för högt på antalet timmar per uppgift. Jag uppskattade att 11 uppgifter skulle ta 27 timmar totalt, och satte det till min den initiala skattade tiden och beräknade den initala tiden genom att subtrahera 4.5 timme per dag, då julfirande osv kommer in i spelet vid beräkningen. [Backloggen som den såg ut då finns versionshanterad på github.](https://github.com/henceee/Scrum/blob/3bdf48550e46128e7a73047bf722ebe8e9d93cef/Sprint%201%20(131227-140102)%20Backlog.docx)

Då dag två var slut var dock samtliga 11 urpsrungliga uppgifter avklarade, och ytterligare tre uppgifter tillades. Två av dessa (”Skapa en div för laddningsmeddelande längst ner på fönstret”, samt ”Stila upp laddningsmeddelandets div-tag”) var av mindre karaktär, som innefattade att skapa en divtag genom javascript samt stila upp denna. Dessa beräknades till 3 timmar vardera, vilket igen var lite för högt då dessa snabbt avklarades på lite mer än hälften av den skattade tiden.

Den tredje uppgiften som tillades dag två var ”Skapa ett ajaxanrop för att hämta ut ”bildinfon”, skattad till tio timmar. Ajaxanropet var dock svårare än jag trodde och även om 10 timmar för en sådan uppgift kanske var lite väl högt skattat, blev den inte färdigställd och måste därmed tas med i nästa sprint.

På grund av att jag lagt till dessa tre uppgifter efter andra dagens slut, ökade den totalt skattade tiden till 44 timmar då jag helt enkelt lade till 16 skattade timmars arbete till de ursprungliga 27 timmars arbete för hela sprinten, trots att dessa uppgifter redan var klara.

Det svåraste har absolut varit att skatta hur lång tid uppgifterna skulle ta, men jag beräknar ändå att jag arbetat ca 15-18 timmar denna sprint.