***Sprint 2 Review***

***(6/1- 13/1)***

Ännu en gång räknade jag något högt då jag skattade antalet timmar per uppgift. Då jag visste att 10 timmar för uppgiften ” Skapa ett ajaxanrop för att hämta ut bildinfon” egentligen var väldigt högt räknat i realiteten, var jag osäker på om jag skulle minska tiden. Dock hade jag varit fast på den uppgiften i några dagar innan jag fick den att fungera, men mycket av tiden gick åt till att gå tillbaka och läsa på om xmlhttp-request, så antalet effektivt arbetade timmar med programmerande var långt under den skattade tiden.

Jag valde dock att vara konsekvent och räkna högt, hellre än lågt för uppgiften och behöll den skattade tiden på 10 timmar för den uppgiften. Utöver det lade jag till 6 uppgifter, vilket gjorde att den totala skattade tiden för sprinten åter igen kom upp i 27 timmar.

Redan dag 2 fick jag ajaxanropet att fungera, och under dag tre spenderade jag hela dagen i laborationssalen och färdigställde projektet. Totalt uppskattar jag att jag arbetat ca 12 timmar denna sprint.